## Slide 1: Logos polytechnikos - Softwaři
David Sapák, Šimon Prokopec, Robert Havránek,
Jan Kloboučník, Lucie Nováková, Jakub ŘÍZEK

## Slide 2: Členové týmu Softwaři
Šimon Prokopec | Scrum Master
Jan Kloboučník | Product Owner
Robert Havránek | Team member
David Sapák | Team member
Lucie Nováková | Team member
Jakub Řízek | Team member

## Slide 3: Zvolené technologie pro vývoj

## Slide 4: Co je hotovo ?
Globální schéma
Přihlášení a registrace
Správa rolí a uživatelů
Formulář pro recenzování článků
Systém pro HelpDesk
Notifikace uživatelů
Přidávání a prohlížení článků

## Slide 5: Globální schéma

## Slide 6: Přihlášení a registrace
Modální okna
Validace dat
Hashování hesel - SHA256
Heslo bagr není zahashováno, protože se někdo registroval přes starší verzi.

## Slide 7: Přihlášení a registrace
Systém alertů
Zobrazení profilu

## Slide 8: Systém notifikací uživatelů

## Slide 9: Správa rolí a uživatelů
Doplnit - Honza

## Slide 10: HelpDesk
Doplnit - Kuba

## Slide 11: Hodnotící formulář recenzenta
Podoba formuláře
SQL kód co přidává data do databáze
Uložená nová data v db

## Slide 12: Správa článků

## Slide 13: Správa článků

## Slide 14: Další kroky vývoje
Tvorba systému kontextových nápověd
Úprava vlastního profilu
Funkcionality pro redaktory:
  Verifikace drobných změn bez recenzentů
  Předání posudků autorovi
  Přiřazení recenzentů k článkům
Funkcionality pro autory:
  Zobrazení posudků recenzentů
  Reakce na posudky recenzentů (nová verze, odvolání, …)

## Slide 15: Další kroky vývoje
Funkcionality pro recenzenty:
  Limitování recenzentů k podávání recenzí jen na články které jsou v jejich oboru
  Limitace max 2 recenzí na jeden článek a z toho max 1 recenze od jednoho recenzenta
  Vypsání chybové hlášky pokud se narazí na výše zmíněné limity
  Dodání vyhledávání článků také podle jména

## Slide 16: Zhodnocení týmových nástrojů a spolupráce
Občasná krkolomná komunikace díky nevyužití MSTeams pro předávání všech informací
Drobné problémy s pushováním a mergováním na GitHub díky dočasným datům z VisualStudia
Drobné nedostatky ve vedení ScrumDesku a průběžném odvádění práce
Organizace práce je trochu složitější díky výrazně rozdílným přístupům vedení práce
Rozdělení do interních "skupin" uvnitř týmu

## Slide 17: Co funguje a co je potřeba zlepšit ?
Rozdělení práce | Průběžná práce všech členů
Pravidelné schůzky | Správa ScrumDesku - odvádění, vedení
Organizace pomocí kalendáře | Databáze
Individuální iniciativa při vzniku problémů | Dodržování interních deadline

## Slide 18: Děkujeme za pozornost !